- W z ó r -

##### Załącznik Nr 2 do SIWZ

U m o w a  Nr

zawarta w dniu ...................................  w Tarnowskich Górach,

w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowień publicznych, przeprowadzonym na podstawie Ustawy  z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), pomiędzy

Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach,

ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Góry, reprezentowanym przez:

Radosława Czajkę – Kierownika,

zwanym dalej  „Zamawiającym”

a

........................................................................................

reprezentowanym przez  :

działającym na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS............................................................... w.................................................

/ lub do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez......................................, pod Numerem ............,

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Remont ulicy Bałkańskiej w Tarnowskich Górach”.

Remont ulicy Bałkańskiej w Tarnowskich Górach obejmuje następujące prace:

- wykonanie nakładki wyrównawczo – wzmacniającej jezdni z betonu asfaltowego,

- zabudowie wzdłuż istniejącego parkingu krawężnika betonowego najazdowego,

- wymiana istniejącego  lewostronnego krawężnika betonowego,

- zabudowie na długości planowanego przejścia dla pieszych krawężnika betonowego najazdowego,

- wymianie istniejącej bitumicznej nawierzchni na schodach na kostkę betonową prefabrykowaną.

Całkowita długość fragmentu ulicy przeznaczonej do remontu wynosi L = 141,3m.

§ 2

1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wykonane i nie odebrane protokołem odbioru prace oraz zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

- projektem technicznym,

b)  wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

c) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm polskich i europejskich oraz aprobatami technicznymi,

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

§ 3

- Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty wynikającej z formularza ofertowego, tj.: ............................. zł (słownie zł: ....................................................) w tym należny podatek VAT (w wymiarze 22%) w wysokości  ................................ zł.

2.   Kwota wynagrodzenia zawiera w szczególności:

- wartość robót określonych w przedmiocie zamówienia wycenionych w oparciu o projekt techniczny i przedmiar robót,

oraz dodatkowe koszty, takie jak :

- koszty związane z obsługą geodezyjną,

- koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót,

- koszty wywozu, składowania i utylizacji gruzu i ziemi oraz innych demontowanych materiałów,

- koszty związane z organizacją ruchu drogowego na czas robót,

- koszty związane z uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót,

- podatek od towarów i usług  wg obowiązującej aktualnie stawki,

- koszty ewentualnych badań jakości wykonanych robót.

- Ustalenie wysokości wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane roboty wymienione w  kosztorysie ofertowym oraz ceny jednostkowe i składniki cenotwórcze ujęte w tym kosztorysie.

- Kosztorys powykonawczy podlega weryfikacji przez Zamawiającego a następnie zostanie podpisany (zaakceptowany) przez Strony.

§ 4

Termin wykonania robót określonych w §1 ustala się na dzień 30.06.2009 r.

§ 5

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania  umowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do wykonania przedmiotu umowy niezbędny materiał we własnym zakresie bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca oświadcza, że materiały, urządzenia użyte przez niego do wykonania przedmiotu umowy dopuszczone są do używania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz  są dobrej jakości.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać – w stosunku do wskazanych materiałów, urządzeń – certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą czy też aprobatą techniczną.

- Wykonawca zobowiązany jest  wraz z  protokołem odbioru końcowego złożyć ww. dokumenty Zamawiającemu.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały i wyroby wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów i wyrobów Wykonawcy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów i wyrobów, grubości poszczególnych warstw nawierzchni. Jeżeli Zamawiający zażąda badań to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania na własny koszt.

- Przed układaniem masy asfaltobetonowej Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru receptę, celem akceptacji i dopuszczenia do wbudowania.

- Wykonawca będzie informował Zamawiającego o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu - na trzy dni robocze przed ich zakończeniem - celem dokonania odbioru tych robót przez Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawcy)

#### Albo

- Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców :

................................................w zakresie     ................................................. , za wykonanie

którego podwykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne bezpośrednio przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna określać obowiązek poinformowania Zamawiającego o zaległości w płatnościach na rzecz podwykonawcy, zasady obioru robót, rękojmi i gwarancji oraz zasady płatności wynagrodzenia za wykonane roboty w sposób analogiczny jak zasady odbioru i warunki płatności określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się informować pisemnie Zamawiającego o powstaniu ewentualnych zaległości w wypłacie wynagrodzenia(ń) dla Podwykonawcy(ów) w terminie 7 dni od dnia powstania tych zaległości.

- W razie zaistnienia zaległości o których mowa w punkcie 7 Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy o czym informuje pisemnie Wykonawcę i Podwykonawcę(ów).

- W sytuacji, gdy Wykonawca nie ureguluje zaległości wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia  wstrzymania wynagrodzenia przez Zamawiającego – Zamawiający jest uprawniony do niezwłocznego uregulowania zaległości wobec Podwykonawcy(ów) z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kwot(y) zaległości z jego wynagrodzenia.

- Dla ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy koniecznym jest przedstawienie przez Wykonawcę :

- pisemnego oświadczenia podwykonawcy(ów) potwierdzającego otrzymanie wymaganego(ych) wynagrodzenia(ń) z tytułu łączącej Wykonawcę i podwykonawcę(ców) umowy(ów) lub wykaz niezapłaconych na rzecz podwykonawcy(ów) wynagrodzeń sporządzonych w oparciu o wymagane faktury.

- pisemnej informacji o sporach (lub brak) dotyczących wynagrodzenia zaistniałych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą(ami).

- Warunkiem dopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w dniu podpisania niniejszej umowy, lub zgodnie z art. 647 1  Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca bierze odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie całości robót, również przez

podwykonawców.

§ 8

1. Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia kierownika robót budowlanych którego funkcję będzie pełnił:................................................

2.  Koordynatorem ze strony Zamawiającego będzie ................................... - Inspektor Nadzoru.

3. Ewentualna zmiana kierownika robót budowlanych bądź inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany.

§ 9

1. Wykonawca o terminie zakończenia robót zawiadamia Zamawiającego, przekazując pisemne zgłoszenie.

2.  Zamawiający w terminie 14 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę dokona odbioru robót.

## 3.  W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia

## przesuwając jednocześnie termin odbioru robót do czasu usunięcia wad.

§ 10

1.  Podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez strony oraz protokół odbioru wykonanych robót, stwierdzający ich kompletność pod względem wymagań postawionych przez Zamawiającego i brak jakichkolwiek wad w ich wykonaniu oraz pomiar powykonawczy.

- Zamawiający dokona wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od dostarczenia faktury.

( 11

Strony stanowią, iż zgodnie z treścią przepisu art. 33  ustawy z dnia 08.03.1990r. o Samorządzie Gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) faktura, protokół odbioru oraz inne dokumenty stanowiące podstawę zapłaty za wykonanie na rzecz MZUiM robót określonych w ( 1 nin. umowy należy wystawić na :

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Piastowska 8

42 - 600 Tarnowskie Góry

§ 12

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres  3 lat od daty końcowego odbioru robót.

2. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 3 lat od daty końcowego odbioru robót. Termin rękojmi kończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu  gwarancji.

§ 14

Wykonawca zobowiązany  jest  w  ramach gwarancji lub rękojmi usunąć powstałe wady  w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o ujawnieniu wad w formie pisemnej przez Zamawiającego.       W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu służy prawo do powierzenia usunięcia wad osobom  trzecim  na  koszt  i  ryzyko  Wykonawcy.

§ 15

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy równe 3% wartości brutto ceny umownej tj. ........zł. ( słownie: ................................................zł.)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ......................... przy zawarciu umowy.

- W ramach wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 30% tej kwoty tj. ................................. zł. przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio :

- 70 % w ciągu 30 dni od daty wolnego od wad wykonania zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru robót,

- 30 % nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

§ 16

Jeśli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończyć je w terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeszcze przed upływem terminu wykonania robót.

§ 17

Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy Zamawiający wzywa do zmiany sposobu wykonania wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 18

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad w okresie rękojmi i gwarancji lub nieterminowe powiadomienie o zaległości wobec podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% wartości brutto ceny umownej wskazanej w §3 pkt1,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – wysokości 10 % wartości brutto ceny umownej wskazanej w  §3 pkt1.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w dokonywaniu czynności odbioru po upływie 14 dni od daty zawiadomienia o odbiorze w wysokości 0,5 % wartości brutto ceny umownej za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 19

Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 20

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 21

W sprawach spornych bądź nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego.

§ 22

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i dwa egzemplarze Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                 WYKONAWCA :