- W z ó r -

##### Załącznik Nr 2 do SIWZ

U m o w a  Nr

zawarta w dniu ...................................  w Tarnowskich Górach,

w wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowień publicznych, przeprowadzonym na podstawie Ustawy  z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), pomiędzy

Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach,

ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Góry, reprezentowanym przez:

Radosława Czajkę – Kierownika,

zwanym dalej  „Zamawiającym”

a

........................................................................................

reprezentowanym przez  :

działającym na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS............................................................... w.................................................

/ lub do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez......................................, pod Numerem ............,

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: „Remont obiektu mostowego – kładka dla pieszych w ciągu ul. Dąbrowskiego w Tarnowskich Górach”.

Remont obiektu mostowego - kładki dla pieszych w ciągu ulicy Dąbrowskiego w Tarnowskich Górach obejmuje następujące prace:

- zmianę schematu ułożyskowania obiektu,

- wykonanie wzmocnienia istniejących przyczółków,

- wykonanie wzmocnienia podpór pośrednich wraz z płytami podłożyskowymi,

- zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji przęseł i podpór oraz pozostałych

elementów wyposażenia,

- remont nawierzchni kładki z asfaltu lanego,

- uporządkowanie terenu w obrębie obiektu.

- Szczegółowy zakres prac opisany jest w przedmiarze robót oraz w projekcie wykonawczym.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zawartych w SIWZ, dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją, specyfikacjami technicznymi, warunkami technicznymi wykonywania robót budowlanych przy szczególnym zachowaniu warunków BHP, Polskich norm oraz uwzględniając warunki podane w uzgodnieniach przez poszczególne instytucje.

- Wykonawca opracuje i przedłoży Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy szczegółowy harmonogram robót, celem zaakceptowania przez inspektora nadzoru MZUiM.

§ 2

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie robót:

- terminowo i jakościowo zgodnie z  przedstawioną dokumentacją, normami i uzgodnieniami,

- z materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawie budowlanym, spełniać warunki określone w projekcie i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i świadectwa,

- dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i zgłoszeń, opracowanie planu bezpieczeństwa robót oraz projektu organizacji robót,

- dostarczenie Zamawiającemu atestów i aprobat technicznych, dostarczanych elementów i użytych materiałów, które dopiero po uzyskaniu akceptacji przez Inspektora nadzoru będą dopuszczone do zabudowy (na żądanie Zamawiającego),

- na każde żądanie Zamawiającego okazanie w stosunku do wskazanych materiałów odpowiednie dokumenty potwierdzające ich zgodność z określonymi wymogami,

- przekazanie Zamawiającemu przed odbiorem robót atesty i gwarancje udzielone przez dostawców materiałów i urządzeń, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót przez cały czas trwania realizacji zadania,

- zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem bhp i p.poż.,

- ubezpieczenie od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w okresie obowiązywania umowy oraz  w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi,

- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż,

- utrzymanie na bieżąco porządku w miejscu wykonania prac,

- uporządkowanie i przywrócenie terenu do stanu sprzed wejścia na teren robót,

- pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości odbioru robót ulegających zakryciu – na trzy dni robocze przed ich zakończeniem  - celem dokonania odbioru tych robót przez Zamawiającego.

ł)    pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu robót.

- usunięcie wad i niedoróbek ujawnionych w trakcie lub przed odbiorem.

- na żądanie Zamawiającego Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały i wyroby wymagane do zbadania jakości robót wykonanych z materiałów i wyrobów Wykonawcy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów i wyrobów, grubości poszczególnych warstw nawierzchni. Jeżeli Zamawiający zażąda badań to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania na własny koszt.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane               w związku z prowadzonymi robotami.

3. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- dokonanie odbioru przedmiotu umowy po wykonaniu robót,

- wyznaczenie daty rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót, stanowiących przedmiot umowy, w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia oraz powiadomienie uczestników odbioru.

- sporządzenie protokółu odbioru końcowego.

- dokonanie terminowej zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy po dostarczeniu faktury                               i protokołu odbioru.

§ 3

  - Wykonawca na swój koszt i odpowiedzialność ustanawia kierownika robót budowlanych

mostowych którego funkcję będzie pełnił:................................................

2.  Koordynatorem ze strony Zamawiającego będzie ................................... - Inspektor Nadzoru.

3.  Ewentualna zmiana kierownika robót budowlanych bądź inspektora nadzoru inwestorskiego

wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany.

§ 4

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień …….2009 r.

- Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień : 30.09.2009 r.

- Ze względu na lokalizację kładki w rejonie szkoły, zamknięcie obiektu podczas prowadzonych robót będzie możliwe w miesiącach lipiec – sierpień. W pozostałym okresie obiekt musi być udostępniony dla ruchu pieszych.

§ 5

1. Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty wynikającej z formularza ofertowego, tj.: ............................. zł (słownie zł: ....................................................) w tym należny podatek VAT (w wymiarze 22%) w wysokości  ................................ zł.

  - Kwota wynagrodzenia określona w pkt 1zawiera w szczególności:

wszystkie koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania zawarte w SIWZ oraz następujące koszty : vat, koszt wszelkich robót zabezpieczających, przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowaniu placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu, itp., jak również koszty zgłoszeń , uzgodnień  i nadzorów oraz innych. Cena musi również zawierać ewentualne koszty zgłoszenia, uzgodnienia, pozwolenia i nadzoru oraz innych związanych z prowadzeniem robót remontowych na terenie należącym do PKP (w nawiązaniu do załącznika nr 4 SIWZ). Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty.

Wymagania uzyskania stosownych dokumentów oraz wniesienia opłat nałożone

w uzgodnieniu PKP PLK S.A. w piśmie znak IZDKf-505-80/2008 z dnia 19.11.2008 r.

(załącznik nr 4 do SIWZ) przenosi się na Wykonawcę robót.

- Ustalenie wysokości wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane roboty wymienione w  kosztorysie ofertowym oraz ceny jednostkowe i składniki cenotwórcze ujęte w tym kosztorysie.

- Kosztorys powykonawczy podlega weryfikacji przez Zamawiającego a następnie zostanie podpisany (zaakceptowany) przez Strony.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną po odbiorze końcowym.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego oraz protokół

usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad (za wadę rozumiane będzie również brak

wymaganych dokumentów).

7.   Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez

Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału podwykonawcy)

#### Albo

- Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców :

................................................w zakresie     ................................................. , za wykonanie

którego podwykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne bezpośrednio przez Wykonawcę.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna określać obowiązek poinformowania Zamawiającego o zaległości w płatnościach na rzecz podwykonawcy, zasady obioru robót, rękojmi i gwarancji oraz zasady płatności wynagrodzenia za wykonane roboty w sposób analogiczny jak zasady odbioru i warunki płatności określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się informować pisemnie Zamawiającego o powstaniu ewentualnych zaległości w wypłacie wynagrodzenia(ń) dla Podwykonawcy(ów) w terminie 7 dni od dnia powstania tych zaległości.

- W razie zaistnienia zaległości o których mowa w punkcie 7 Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Wykonawcy o czym informuje pisemnie Wykonawcę i Podwykonawcę(ów).

- W sytuacji, gdy Wykonawca nie ureguluje zaległości wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia  wstrzymania wynagrodzenia przez Zamawiającego – Zamawiający jest uprawniony do niezwłocznego uregulowania zaległości wobec Podwykonawcy(ów) z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kwot(y) zaległości z jego wynagrodzenia.

- Dla ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy koniecznym jest przedstawienie przez Wykonawcę :

- pisemnego oświadczenia podwykonawcy(ów) potwierdzającego otrzymanie wymaganego(ych) wynagrodzenia(ń) z tytułu łączącej Wykonawcę i podwykonawcę(ców) umowy(ów) lub wykaz niezapłaconych na rzecz podwykonawcy(ów) wynagrodzeń sporządzonych w oparciu o wymagane faktury.

- pisemnej informacji o sporach (lub brak) dotyczących wynagrodzenia zaistniałych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą(ami).

- Warunkiem dopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą w dniu podpisania niniejszej umowy, lub zgodnie z art. 647 1  Kodeksu Cywilnego..

- Wykonawca bierze odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie całości robót, również przez

podwykonawców.

§ 7

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu umowy.

- Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, zabudowane elementy, urządzenia dostarczone przez Wykonawcę  i usługi.

- Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Strony rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi kończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

- W razie ujawnienia wad i niedoróbek w trakcie odbioru lub przed odbiorem wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia.

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy termin dokonania oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający w trakcie dokonywania oględzin wyznaczy termin ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem terminu gwarancji.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty wykonania zastępczego zostaną pokryte z kwoty należnej Wykonawcy.

- Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkód i strat Zamawiającego i innych wad fizycznych i prawnych, powstałych wskutek prowadzonych prac.

§ 8

Strony stanowią, iż zgodnie z treścią przepisu art. 33  ustawy z dnia 08.03.1990r. o Samorządzie Gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) faktura, protokół odbioru oraz inne dokumenty stanowiące podstawę zapłaty za wykonanie na rzecz MZUiM robót określonych w ( 1 nin. umowy należy wystawić na :

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

ul. Piastowska 8

42 - 600 Tarnowskie Góry

§ 9

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.

§ 10

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy równe 3% wartości brutto ceny umownej tj. ........zł. ( słownie: ................................................zł.)

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ......................... przy zawarciu umowy.

- W ramach wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 30% tej kwoty tj. ................................. zł. przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione odpowiednio :

- 70 % w ciągu 30 dni od daty wolnego od wad wykonania zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru robót,

- 30 % nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

§ 11

Jeśli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem prac objętych umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zakończyć je w terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeszcze przed upływem terminu wykonania robót.

§ 12

Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy Zamawiający wzywa do zmiany sposobu wykonania wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad w okresie rękojmi i gwarancji lub nieterminowe powiadomienie o zaległości wobec podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% wartości brutto ceny umownej wskazanej w §5 pkt1,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca – wysokości 10 % wartości brutto ceny umownej wskazanej w  §5 pkt1.

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w dokonywaniu czynności odbioru po upływie 14 dni od daty zawiadomienia o odbiorze w wysokości 0,5 % wartości brutto ceny umownej za każdy dzień zwłoki.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

§ 15

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

§ 16

W sprawach spornych bądź nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający i dwa egzemplarze Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                 WYKONAWCA :