Załącznik Nr 8 do SIWZ

UMOWA_WZÓR

U M O W A    NR ……/2019/MBP

Zawarta w dniu …………. 2019 roku w Tarnowskich Górach pomiędzy:

Miejską Biblioteką Publiczną im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach, z siedzibą 
w Tarnowskich Górach, przy ul. Zamkowej 5, NIP: 645-11-61-607,

reprezentowaną przez: Agnieszkę Rudawską – Dyrektora

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą……………… z siedzibą w………….., NIP:………………. Regon:…………..........

reprezentowaną przez:…..……………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca w treści umowy zwani są łącznie Stronami.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Wymiana instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w rozumieniu przepisów art. 39 i następne Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 r., 
poz. 1986 z późn. zm.)

Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zmawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na wymianie 
instalacji elektrycznej i niskoprądowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza (ul. Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry).

- Realizacja zadania zostanie wykonana przez Wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”
w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany przez mgr inż. Piotra Adamczyka.

- Zadanie jest podzielone na 2 etapy:

- Etap 1 – Opracowanie dokumentacji technicznej;

- Etap 2 – Wykonanie robót budowlanych.

- Etap 1 zadania obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji technicznej, zawierającej w szczególności:

  - wykonanie projektów wykonawczych w zakresie wymiany instalacji elektrycznych 
i instalacji niskoprądowych (teletechniczne i teleinformatyczne) – w 4 egzemplarzach,

  - opracowanie specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych – 
w 4 egzemplarzach,

  - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w 4 egzemplarzach,

  - opracowanie przedmiarów robót – w 1 egzemplarzu,

  - opracowanie kosztorysów ślepego oraz wykonawczego w formie kalkulacji szczegółowej 
– w 1 egzemplarzu,

  - uzyskanie niezbędnych pozwoleń, zgód i opinii, jeżeli będą wymagane (budynek znajduje się w strefie objętej ochroną przez Powiatowego Konserwatora Zabytków w Tarnowskich 
Górach);

- Przedstawienie dokumentacji technicznej Zamawiającemu do akceptacji;

- Ponadto w toku realizacji Etapu 1 Wykonawca zobowiązany jest do:

  - uzyskania wymaganych przepisami wszelkich uzgodnień, pozwoleń i zgłoszeń,

  - dostarczenia dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej,

  - wykonania części opisowej w formie aktywnych dokumentów tekstowych (Microsoft 
Office Word),

  - wykonania rysunków i opracowań graficznych w programie AUTOCAD oraz dodatkowo
w formacie PDF,

  - wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w formie aktywnych 
dokumentów tekstowych (Microsoft Office Word),

  - wykonania przedmiaru robót kosztorysu wykonawczego i ślepego w formacie PDF,

  - złożenia pisemnego oświadczenia jednostki projektowej (Projektanta), że dokumentacja 
techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i pozwala na realizację zadania,

  - konsultowania na bieżąco przez Projektanta z Zamawiającym rozwiązań projektowych,
w tym dobór materiałów, osprzętu, urządzeń etc. oraz technologii,

  - uzyskania wszelkich potrzebnych uzgodnień branżowych i administracyjnych,

  - przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskania na ich 
podstawie, w imieniu Zamawiającego, zgody właściwego organu na prowadzenie robót, 
w oparciu o obowiązujące przepisy,

  - złożenia oświadczenia Wykonawcy o kompletności opracowanej dokumentacji oraz jej 
zgodności z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; opracowania 
stanowiące przedmiot umowy muszą być sporządzone przez osoby posiadające 
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności,

  - przeniesienia na Zamawiającego całości majątkowych praw autorskich do dokumentacji 
projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.), w tym także prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich,

  - opracowania w porozumieniu z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu robót 
obejmującego terminy prac, miejsca, pomieszczenia i sposób ich wykonania;

- Przedmiot umowy należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

  - Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),

  - Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 
z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.),

  - Ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity 
Dz.U. z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.).

- Etap 2 zadania obejmuje:

- Wykonanie robót budowlanych w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego 
dokumentację techniczną oraz pozostałe dokumenty i uwarunkowania wynikające z zakresu Etapu 1;

- Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych do uzyskania na ich podstawie ewentualnych odbiorów robót lub/i dokumentacji właściwych organów i zakładu 
energetycznego;

- Dostarczenie deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, materiałów, atestów, aprobat technicznych, koncesji i licencji wymaganych obowiązującymi przepisami itp., wraz
z ich spisem;

- Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

- Ustanowienie kierownika budowy;

- Przekazanie obiektu Zamawiającemu po wykonaniu wszystkich robót określonych 
w przedmiotowym zamówieniu w stanie zdatnym do użytkowania;

- Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w formie papierowej 
i elektronicznej na nośniku CD – w 3 egz.

- Opracowana dokumentacja techniczna i powykonawcza winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Powinna być sporządzona z należytą starannością. Powinna zawierać 
wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.

- Wykonawca przyjmie wszelką odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja techniczna obarczona będzie wadami zmniejszającymi jej wartość lub użyteczność ze względu na cel, dla którego została opracowana, a w szczególności odpowiadać będzie za rozwiązania zawarte w projekcie, niezgodne z parametrami ustalonymi w obowiązujących normach i przepisach 
techniczno-budowlanych.

- Po odbiorze dokumentacji technicznej wszystkie jej ewentualne wady i braki, które zostaną 
ujawnione w trakcie wykonywania Etapu 2, Wykonawca będzie usuwał w trakcie realizacji zadania z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, w tym też okresie będzie ją uzupełniał 
i modyfikował. Czynności, o których mowa wyżej, Wykonawca będzie realizował w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego obejmującego w/w zakres rzeczowy i w terminach ustalonych 
z Zamawiającym.

§ 2

Termin realizacji

Termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy: do………. dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, w tym:

- Etap 1 – najpóźniej do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

- Etap 2 – najpóźniej do …….... dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Protokolarnego odbioru Etapu 1 i 2;

- Bieżącego konsultowania, wydawania opinii i uzgadniania z Wykonawcą przedstawionych przez niego rozwiązań dla zakresu prac objętych umową;

- Przekazania Wykonawcy placu budowy – najpóźniej do 7 dni roboczych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji Etapu 1;

- Odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu – najpóźniej do 3 dni roboczych od zgłoszenia;

- Odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu;

- Zapewnienia środków do finansowania przedmiotu umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

    - Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
z zachowaniem wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w odpowiednich normach wykonania;

- Dbania o porządek na placu budowy oraz utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. UWAGA! Roboty budowlane realizowane będą w czynnym budynku użyteczności publicznej;

- Wykonania i utrzymania na swój koszt zaplecza budowy wraz z ewentualnym zasileniem 
w energię elektryczną i wodę oraz zlikwidowania go po zakończeniu prac;

- Zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, przestrzegania przepisów ochrony środowiska na terenie budowy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego;

- Zgłaszania Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu;

- Informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich wykonania;

- Usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin konieczny do ich usunięcia, uzasadniony względami technicznymi i technologicznymi;

- Udzielania Zamawiającemu wszelkiego rodzaju informacji związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- Przygotowania właściwej dokumentacji odbiorowej robót;

- Przekazania wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

- Kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Przestrzegania przepisów związanych z gospodarką odpadami zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 992 z późn. zm.), a w tym poprzez przyjęcie, iż:

  - Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji robót,

  - Wykonawca zobowiązany jest unieszkodliwiać odpady przez uprawnionego odbiorcę;

- Naprawienia na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych Zamawiającemu i osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót;

- Dostarczenia niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizacji niniejszej umowy;

- Po zakończeniu i przekazaniu robót – uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę;

- Usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady;

- Wykonania wszystkich innych prac i czynności nie wymienionych powyżej, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

- Informowania Zamawiającego w okresie trwania umowy i okresie gwarancyjnym 
o każdorazowej zmianie: adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, osób uprawnionych do reprezentacji, jak również o złożonym wniosku o likwidację lub upadłość Wykonawcy; Zawiadomienie należy dostarczyć listem poleconym na adres Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego zdarzenia.

    - Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

- Uszkodzenia i zniszczenia zinwentaryzowanych urządzeń, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót;

- Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane na terenie sąsiadującym z terenem budowy przekazanym Wykonawcy;

- Szkody powstałe w wyniku wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

    - Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające 
z przedmiaru robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Obowiązek ten nie obejmuje zatem takich czynności jak projektowanie, kierowanie budową lub robotami, dostawy materiałów budowlanych i urządzeń. W tym zakresie Strony ustalają następujące zasady:

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni od doręczenia wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę a także dalszego Podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 
3 czynności i skutkować będzie naliczeniem kary, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 6;

- W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz postanowień niniejszej umowy w zakresie zatrudniania osób wykonujących niniejszą umowę na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w sprawie;

- Wykonawca zobowiązuje się wypełniać obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r., Nr 119, s. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy.

    - Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na własny koszt.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego winy lub Podwykonawców albo dalszych Podwykonawców spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami oraz zobowiązany jest do usunięcia ewentualnych szkód.

    - Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków bezpośrednio lub pośrednio związanych z wykonywaniem robót, powstałych w wyniku uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym i długotrwałą chorobą którejkolwiek osób zatrudnionych przez Wykonawcę, utraty lub uszkodzenia majątku.

    - Wykonawca lub ustanowiony przez niego kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności uwzględniając okoliczność, że 
w czasie wykonywania robót w obiekcie realizowane będą statutowe zadania Zamawiającego.

§ 5

Podwykonawcy

      - Wykonawca, w ramach niniejszej umowy, może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. W tym celu Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o ile są już znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje Zamawiającemu informacje na temat nowych Podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację części zamówienia w okresie trwania umowy.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, a także dalszych Podwykonawców, jak za własne.

      - Umowa z Podwykonawcą, a także umowa między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą, wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności i jest w szczególności wymagana w momencie powierzenia wykonania części robót budowlanych objętych zakresem niniejszej umowy.

      - Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych będzie zawierała w szczególności postanowienia dotyczące:

- Obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

- Wskazania terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian;

- Obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi realizowane na potrzeby wykonywanych robót budowlanych, oraz ich zmian;

- Zasad zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

- Terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- Zastrzeżenia, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, Zamawiający bezpośrednio zapłaci Podwykonawcy kwotę należnego mu wynagrodzenia, bez odsetek należnych Podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo;

- Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami;

- Wysokości kar umownych z tytułu:

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

      - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia publicznego na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

      - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

      - Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- Niespełniającego wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

- Gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego paragrafu;

- Gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany umową;

- Gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie umowy.

      - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

      - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

      - Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

      - Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

      - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

      - W przypadku, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

      - Przepisy ust. 5-13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

      - Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót budowlanych, nie dają gwarancji dotrzymania terminów realizacji robót budowlanych lub 
w przypadku gdy Podwykonawca narusza przepisy BHP.

      - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

      - Zapisy niniejszej umowy są nadrzędne w przypadku kolizji z zapisami umów zawieranych przez Wykonawcę, Podwykonawcę i każdy następny podmiot.

§ 6

Wynagrodzenie

        - Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci całkowite wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy, wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, 
w wysokości:

cena brutto: .................................. zł (słownie: ................................ zł),

cena netto: .................................. zł (słownie: ................................ zł),

stawka VAT: ………...%,

w tym:

- Opracowanie dokumentacji technicznej (Etap 1): cena brutto: ……..zł (5% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy), z zastrzeżeniem zapisów poniższych,

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem umowy (Etap 2): cena brutto: ……… zł, z zastrzeżeniem zapisów poniższych.

        - Do wynagrodzenia określonego w ust.1 pkt 1) stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.). W szczególności Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 pkt 1), chociażby w czasie zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty prac i materiałów niezbędnych do wykonania całości prac objętych ceną określoną 
w ust. 1 pkt 1). Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów prac na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 1 obejmuje również przeniesienie przez Wykonawcę majątkowych praw autorskich na Zamawiającego do dokumentacji technicznej objętej Etapem 1, 
o czym szerzej mowa w § 18 niniejszej umowy.

        - Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 2) zapłacone zostanie w oparciu o kosztorys powykonawczy. W razie stwierdzenia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiaru robót wykonanych, Wykonawca jest zobowiązany:

- Powiadomić o tym fakcie Zamawiającego;

- Przedłożyć obmiar robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru;

- Przedłożyć kosztorys różnicowy celem zatwierdzenia go przez Zamawiającego.

        - Wynagrodzenie ostateczne Wykonawcy za zrealizowane roboty budowlane zostanie ustalone 
w oparciu o obmiar powykonawczy stanowiący podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego, który zostanie dostarczony przez Wykonawcę wraz z dokumentami odbiorowymi. Obmiar powykonawczy może dotyczyć wyłącznie zakresu robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia i wynikających z dokumentacji technicznej i STWIORB.

        - Zamawiający po ustaleniu różnic, o których mowa w ust. 3 oraz wartości robót lub w przypadku zatwierdzenia wniosku Wykonawcy dotyczącego robót budowlanych wynikających z przedmiotu umowy i dokumentacji technicznej a nie występujących w przedmiarze robót – ma prawo zastosować korektę ceny kosztorysowej netto robót budowlanych wraz z należnym podatkiem VAT:

- W przypadku zmniejszenia zakresu ilościowego – wynagrodzenie Wykonawcy ulega automatycznemu obniżeniu o kwotę wynikającą z zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu różnicowego lub powykonawczego;

- W przypadku zwiększenia zakresu ilościowego – wynagrodzenie Wykonawcy ulega podwyższeniu o kwotę wynikającą z kosztorysu różnicowego lub powykonawczego,
z zastrzeżeniem że dopłata nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony aneksu do umowy, po zabezpieczeniu środków finansowych przez Zamawiającego.

        - Ceny jednostkowe robót podane w kosztorysie wykonawczym nie ulegną zmianie i obowiązują do końca realizacji przedmiotu umowy.

        - Jeżeli wystąpi konieczność wykonania robót budowlanych identycznych lub analogicznych do robót ujętych w kosztorysie wykonawczym wycena tych robót zostanie wykonana 
z zastosowaniem cen jednostkowych zawartych w kosztorysie wykonawczym.

        - Jeżeli wystąpią roboty budowlane nie ujęte w kosztorysie wykonawczym, a wynikające 
z przedmiotu robót i dokumentacji technicznej, dla których nie można ustalić wartości w oparciu 
o ceny jednostkowe kosztorysu wykonawczego, wycena tych robót zostanie wykonana w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących składników cenotwórczych, których wartość została przyjęta do wykonania kosztorysu wykonawczego:

- Stawka roboczogodziny „R”;

- Koszty pośrednie „Kp” (R, S);

- Zysk Kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp);

- Ceny jednostkowe sprzętu (S) i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnych na dzień sporządzania kosztorysu. W przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp.;

- Nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR.

        - Ceny wykonania całego zamówienia objętego niniejszą umową muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z programu funkcjonalno-użytkowego i koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny przez Wykonawcę nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity 
Dz.U. 2018 poz. 2177 z późn. zm.).

        - Cena nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację.

        - Wykonawca, pod rygorem nieważności, nie przeniesie wierzytelności stanowiącej wynagrodzenie
z tytułu wykonania niniejszej umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

        - Maksymalna suma wynagrodzeń przysługujących Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację przedmiotowego zadania, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

        - Za roboty nie wykonane, objęte kosztorysem wykonawczym, wynagrodzenie nie przysługuje.

        - Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać przelewu całości lub części swych wierzytelności z tytułu niniejszej umowy na podmioty trzecie.

§ 7

Warunki płatności

          - Zamawiający przewiduje trzy płatności za wykonanie zadania:

- Pierwsza płatność po wykonaniu i odbiorze bez uwag Etapu 1 w wysokości kwoty wskazanej 
w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy;

- Druga płatność po wykonaniu i odbiorze bez uwag co najmniej 50% zakresu robót budowlanych Etapu 2, możliwych technicznie do odbioru, w wysokości nie większej niż 50% wartości robót wskazanej w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy;

- Trzecia płatność po wykonaniu i odbiorze całości robót budowlanych Etapu 2 (odbiór końcowy).

          - Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
o numerze …………, w terminie najpóźniej do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za datę zapłaty ustala się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

          - Podany powyżej rachunek bankowy, na który ma zostać przekazane wynagrodzenie jest/nie jest* rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje/nie istnieje* możliwość dokonania zapłaty mechanizmem podzielonej płatności. (*niepotrzebne skreślić)

          - Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy bez nadania dalszego biegu. Okres płatności rozpoczyna swój bieg od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

          - Należność za wystawioną fakturę zostanie uregulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w oparciu o fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru częściowego robót lub protokołu odbioru końcowego robót potwierdzającego odebrany zakres przedmiotu umowy.

          - W przypadku powierzenia części prac Podwykonawcom, Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy dopiero po przedstawieniu przez niego dokumentów potwierdzających rozliczenie się z Podwykonawcami.

          - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

          - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

          - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

          - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

          - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy

albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

          - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

          - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 8

Nadzór nad realizacją

    - Zamawiający wyznaczy swojego Inspektora nadzoru, którym będzie ….. nr uprawnień: ..……... (specjalność …………………..) – najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawcy.

    - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie ………; nr uprawnień: …….. (specjalność …………………………).

§ 9

Materiały

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymogom przewidzianym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie 
z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.) oraz art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.).

- Na potwierdzenie powyższego Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne dokumenty.

§ 10

Odbiór robót

      - Strony postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory robót:

- Odbiór Etapu 1;

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;

- Odbiór częściowy Etapu 2;

- Odbiór robót końcowy całości przedmiotu umowy;

- Odbiór ostateczny po upływie rękojmi.

- Odbiór Etapu 1 dokonywany będzie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy – 
w postaci protokołu odbioru Etapu 1.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego na wniosek Wykonawcy – w postaci protokołu odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu wraz z niezbędnymi załącznikami a w szczególności kosztorysem powykonawczym, który podlegać będzie sprawdzeniu i akceptacji Zamawiającego.

- Odbiór częściowy Etapu 2 dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego na wniosek Wykonawcy – w postaci protokołu odbioru robót częściowych wraz z niezbędnymi załącznikami, 
a w szczególności kosztorysem powykonawczym, który podlegać będzie sprawdzeniu i akceptacji Zamawiającego.

- Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru końcowego będzie faktyczne zrealizowanie całości przedmiotu umowy oraz zgłoszenie gotowości do odbioru skierowane na piśmie do Zamawiającego wraz z niezbędnymi załącznikami a w szczególności kosztorysem powykonawczym, który podlegać będzie sprawdzeniu i akceptacji Zamawiającego.

- Odbiór całości przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 5, dokonany zostanie komisyjnie 
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Na dzień rozpoczęcia prac komisji odbioru końcowego Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami;

- Gwarancje producentów na prefabrykaty, materiały i urządzenia, deklaracje i certyfikaty zgodności na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia;

- Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów i prób etc.;

- Oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót budowlanych ze złożoną ofertą, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacją projektową, przepisami prawa i obowiązującymi normami technicznymi oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;

- Dokumenty gwarancji wystawione przez producentów wbudowanych materiałów i urządzeń.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Zamawiający ma prawo przerwać odbiór końcowy, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w całości, nie wykonał wymaganych badań i sprawdzeń oraz nie przedstawił dokumentów, o których mowa w ust. 7.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza termin usunięcia wad;

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości bądź w części lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancyjnym wynosić będzie nie dłużej niż 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego o wadzie chyba, że w trakcie odbioru Strony postanawiają inaczej.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 6.

- Z czynności odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 13 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 niniejszej umowy.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru.

§ 11

Gwarancje i rękojmia

    - Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy jakościowo bez zastrzeżeń, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną oraz bez wad.

    - Jedynym gwarantem należytego wykonania umowy, od którego Zamawiający może dochodzić kar umownych jest Wykonawca. Działający na zlecenie Wykonawcy poddostawcy materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i usług oraz Podwykonawcy nie są w tym zakresie stroną dla Zamawiającego.

    - Wykonawca zapewnia, iż w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, świadczone będą usługi serwisu gwarancyjnego, w tym: w zakresie wykonywania przeglądów gwarancyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy.

    - Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 3 lat od dnia odbioru końcowego.

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na roboty budowlane w ramach przedmiotu umowy na okres 5 lat zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

    - Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze) do usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad i usterek. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. Strony ustalą termin niezbędny do usunięcia wad lub/i usterek, a w przypadku braku ustaleń uznaje się, że termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni.

    - Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

    - W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może:

- Usunąć je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu 
z powyższego uprawnienia;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, do zlecenia innemu Wykonawcy usunięcia wad i usterek powstałych w okresie gwarancji i rękojmi, w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w ciągu 3 dni od wezwania przez Zamawiającego lub nie zakończy ich usuwania 
w wyznaczonym terminie na czas. Koszty usunięcia wad i usterek przez innego Wykonawcę pokryje Wykonawca będący Stroną niniejszej umowy.

    - W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 12

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

  - Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy:

  - Dla Etapu 1 (tj. wykonanie dokumentacji technicznej) za niedotrzymanie terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy w wysokości 250,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki;

  - Dla Etapu 2 w wysokości ……. % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2), za każdy dzień zwłoki w wykonaniu robót budowlanych;

  - W wysokości …...% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki ponad termin ustalony przez Strony, w usunięciu usterek i wad stwierdzonych 
w czasie odbioru końcowego i w okresie gwarancji i rękojmi;

  - W wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
a w szczególności w przypadkach określonych w § 15 ust. 2;

  - W wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 w przypadku:

  - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

  - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

  - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty;

  - W wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za opóźnienie 
w poinformowaniu Zamawiającego, w okresie trwania umowy, o każdorazowej zmianie adresu siedziby Wykonawcy, jego biura, osób uprawnionych do reprezentacji, o złożonym wniosku 
o likwidację lub upadłość Wykonawcy;

  - Za nieprzedstawienie w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania, oświadczenia i dowodów opisanych w § 4 ust. 3 pkt 2 niniejszej umowy, w wysokości 250,00 zł brutto za każdy dzień roboczy opóźnienia;

  - Za naruszenie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności opisane w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości 500,00 zł brutto, za każdy przypadek naruszenia;

  - W przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania przy realizacji określonych przez Zamawiającego czynności zamówienia osób na umowę o pracę, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania nałożonego obowiązku, ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć dodatkowo kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn dotyczących Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktury w wysokości ustawowej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego 
z wystawionej przez siebie faktury.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust 1, które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
a w szczególności:

    - O zwrot wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiającego na rzecz innych Wykonawców 
z tytułu prac, które zgodnie z umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami Zamawiający uprawniony był powierzyć osobom trzecim na koszt Wykonawcy;

    - O zwrot innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego, a które zgodnie z Umową obciążają Wykonawcę;

    - O zapłatę kar umownych.

- Przed dniem zawarcia umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy od wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1 niniejszego paragrafu 
w wysokości …………….. zł, w formie………………..

- W przypadku uzgodnionego przez Strony wydłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany odpowiednio przedłużyć istniejące zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia na pokrycie wydłużonego terminy wykonania umowy lub zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania odpowiedniego aneksu do umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form dopuszczonych przepisami.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING BANK ŚLĄSKI S.A., nr rachunku: PL 43 1050 1386 1000 0090 6786 5569.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W części odpowiadającej 70% wartości, o której mowa w postanowieniu ust. 1, Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od ostatecznego odbioru robót, o ile nie zostało wykorzystane zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W części odpowiadającej 30% wartości, o której mowa w postanowieniu ust. 1, Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 15 dni od upływu terminu rękojmi za wady, której termin został podany w §11 ust. 5 umowy, o ile nie zostało wykorzystane.

§ 14

Zmiana umowy

  - Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Pzp.

  - Niezależnie od okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 do 6 ustawy Pzp, dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

- W zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności jego przedłużenia 
o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłuższy jednak niż o okres trwania następujących okoliczności:

  - z powodu wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności 
w szczególności zagrażających bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożących powstaniem szkody (np.: przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof, anomalia pogodowe, warunki atmosferyczne znacznie odbiegające od normy). Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę,

  - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

  - z powodu opóźnień w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych, niebędących wynikiem zaniechań Wykonawcy,

  - zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

- W zakresie zmiany wynagrodzenia:

  - zmiany kosztów realizacji przedmiotu Etapu 2 umowy wynikających z kosztorysowego charakteru wynagrodzenia Wykonawcy za ten etap, w następstwie dokonania zmian nie wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego. W takim przypadku Wykonawca, zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dołączy protokoły konieczności oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt,

  - wystąpienia robót dodatkowych Etapu 2, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne do jego prawidłowego wykonania, oraz zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego 
z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskazując kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie na podstawie dołączonych protokołów konieczności robót dodatkowych oraz innych dokumentów potwierdzających ten fakt,

  - wystąpienia robót zamiennych w stosunku do robót objętych Etapem 2, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia lub powodujących obniżenie kosztów zamówienia, Wykonawca winien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, dołączając stosowną kalkulację oraz wskazując kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie na podstawie dołączonych protokołów konieczności robót zamiennych oraz innych dokumentów potwierdzających konieczność wykonania robót zamiennych,

  - zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych – ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub zmiany zasad rozliczania tego podatku poprzez wprowadzenie tzw. odwróconego obciążenia VAT. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu Umowy niezrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną zmian, Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz 
z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

- W sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy 
i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury wyboru Wykonawcy i udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;

- W zakresie podwykonawstwa:

  - zmiana zakresu robót powierzonych Podwykonawcom,

  - zmiana Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,

  - zlecenie części robót Podwykonawcy, pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,

  - rezygnacja z Podwykonawcy.

  - Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego – zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

  - Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Pzp i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.

  - W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności – aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

  - Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Pzp jest nieważna.

§ 15

Odstąpienie od umowy

            - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie na leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.

            - Zamawiający może odstąpić od umowy, ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tylko z ważnych powodów. Ważny powód istnieje w szczególności, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął Etapu 1 w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy;

- Wykonawca nie rozpoczął robót Etapu 2 w terminie 30 dni od przekazania placu budowy;

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, 
a przerwa trwa dłużej niż 30 dni;

- Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, dokumentacją i przepisami prawa budowlanego i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania;

- Wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

- W przypadku co najmniej dwukrotnego stwierdzenia niezatrudniania osób na umowę o pracę przy realizacji określonych przez Zamawiającego w § 4 ust. 3 czynności, Zamawiający, po uprzednim wezwaniu do zrealizowania nałożonego obowiązku, ma prawo odstąpić od umowy 
i naliczyć dodatkowo kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

            - W przypadku określonym w ust. 1 oraz ust. 2 nie powoduje obowiązku zapłaty kar umownych przez Zamawiającego określonych w § 12 ust. 2.

            - W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót;

- Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, po której leży przyczyna odstąpienia od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile przerwanie robót nie nastąpiło z winy Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszt materiałów i urządzeń oraz je przejąć;

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały 
i konstrukcje stanowiące jego własność;

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające;

- Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót;

- Strony wspólnie rozliczą koszty związane z odstąpieniem od umowy uwzględniając przyczyny odstąpienia.

            - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- Dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty podpisania przez Strony protokołu inwentaryzacji robót.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych strat w wypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

            - Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 16

Ubezpieczenie

            - Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż wartość niniejszej umowy.

            - Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe oraz osobowe i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z prowadzoną działalnością zgodną z przedmiotem umowy, obejmującą cały okres realizacji przedmiotu umowy.

            - Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy, będzie posiadał ważne polisy ubezpieczeniowe, o których mowa w ust. 1 i 2.

            - Żądana umowa ubezpieczenia nie może przewidywać wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa innych osób niż Ubezpieczający (w przypadku, gdy jest osobą fizyczną), wspólników spółki osobowej będącej Ubezpieczającym lub osoby wchodzące w skład organów zarządzających (członkowie zarządu, prokurenci) Ubezpieczającego będącego osobą prawną, w szczególności nie może być podstawą wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela wyrządzenie szkody z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa personelu Wykonawcy innego niż wyżej wskazane osoby, ani też Podwykonawców; 
w żadnym wypadku z umowy ubezpieczenia nie może wynikać możliwość zwolnienia się 
z odpowiedzialności przez ubezpieczyciela w sytuacji gdy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa lub jakichkolwiek innych przyczyn leżących po stronie kierownika budowy.

            - W umowach ubezpieczenia nie mogą zostać wyłączone z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela: katastrofa budowlana oraz innego ryzyka budowlane. Nie jest dopuszczalne wyłączenie w żadnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności za:

- Straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego w skutek błędów lub pominięć projektowych w zakresie wykonanym prze Wykonawcę;

- Szkody na osobie i w mieniu osób trzecich spowodowane wibracją albo osunięciem lub osłabieniem elementów nośnych lub nośności gruntu;

- Szkody spowodowanej na skutek zalania, powodzi oraz naniesieniem osadów;

- Szkody w istniejących podziemnych kablach, rurociągach lub innych instalacjach;

- Jakiekolwiek działanie sił natury, które jest nieprzewidywalne lub takie, że od doświadczonego Wykonawcy nie można było w sposób rozsądny oczekiwać zastosowania przeciw niemu wystarczających środków ostrożności.

            - W umowie (umowach) ubezpieczenia nie może być ograniczenia odpowiedzialności (limitów sumy ubezpieczenia) w odniesieniu do kolejnych szkód wywołanych tą samą przyczyną (tzw. szkód seryjnych); dla każdej szkody będzie zapewniony pełen zakres ochrony (do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia) niezależnie od tego czy szkody wywołane są przez tę samą czy przez różne przyczyny; nie jest dopuszczalne przyjęcie w umowie ubezpieczenia, że dwie lub więcej szkód wywołane jedną przyczyną stanowią jeden wypadek ubezpieczeniowy.

            - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię opłaconej polisy (polis) w terminie 3 dni licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 17

Ochrona zasobów informacyjnych i wymiany informacji

- Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z Polityką Ochrony Danych Osobowych 
Zamawiającego dostępną w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca potwierdzi pisemnie 
Zamawiającemu fakt zapoznania się z Polityką Ochrony Danych Osobowych Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia pracowników Wykonawcy i pracowników Podwykonawcy jak i pracowników dalszego Podwykonawcy do przebywania w obszarach chronionych w celu realizacji 
przedmiotu umowy, który winien być wykonywany pod nadzorem osób uprawnionych 
Zamawiającego.

- Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji umowy, dostarczy Zamawiającemu imienny 
wykaz osób, które będą uprawnione do przebywania w obszarach chronionych Zamawiającego.

- Wykonawca, jak i podmioty działające w imieniu Wykonawcy, a realizujący niniejszą umowę, są zobowiązane do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych 
w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

- Przez obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozumie się w szczególności zakaz:

- zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków 
twardych i innych nośników informacji itp. – nie związanymi ze zleconym zakresem prac,

- zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, w szczególności 
udostępniania ich osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem 
poufności związanych z ochroną danych osobowych,

- Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy udziale których wykonuje przedmiot umowy, przestrzegali tych samych reguł poufności 
określonych w niniejszej umowie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte 
wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania swych pracowników i osób trzecich odpowiada jak za swoje własne.

- Materiały i dane wykorzystane dla celów realizacji niniejszej umowy stanowią własność 
Zamawiającego, w związku z czym Wykonawca zobowiązuje się do nie wykorzystywania ich do innych celów i nie udostępniania stronom trzecim na każdym etapie realizacji umowy, a także zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji powziętych przy wykonywaniu niniejszej umowy także po jej zakończeniu.

§ 18

Prawa autorskie

            - Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.), w tym także prawo do zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich.

            - Wykonawca, oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe, zezwolenie na 
wykonywanie autorskich praw osobistych oraz prawa zależne do dokumentacji będącej 
przedmiotem niniejszej umowy, na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej. Będzie dysponował prawami do każdego opracowania w zakresie określonym postanowieniami niniejszej Umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

            - W ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy, z chwilą podpisania protokołu odbioru, Wykonawca:

    - przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty budowlane, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej „Utworami”. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, dotyczy wszystkich pół eksploatacji w szczególności, wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych tj.:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo  egzemplarzy;

  - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

    - zezwala Zamawiającemu na opracowywanie utworów, korzystanie z opracowań tych utworów oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych;

    - zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw osobistych do Utworów.

§ 19

Przepisy końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy – Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy – Prawo budowlane.

      - Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

      - Strony zgodnie postanawiają, że następujące dokumenty będą uważane, odczytywane
i interpretowane, jako integralna część niniejszej umowy, według następującego pierwszeństwa:

1)	niniejszy akt umowy;

2)	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

3)	Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU);

4)	Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA