# Wzór umowy – załącznik nr 2 do zapytania cenowego

UMOWA   NR  ......... 2019

zawarta w dniu ...................................  w Tarnowskich Górach.

Zawarcie umowy następuje zgodnie z zapisem  art. 4 ust.8,  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 14/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Kierownika Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w sprawie Regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych, pomiędzy:

Gminą Tarnowskie Góry - Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach,

ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Góry, reprezentowanym przez:

Joannę Czyżewską – Kierownika MZUiM, działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14.01.2016 r. udzielonego przez Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,

zwanym dalej  „Zamawiającym”,

a

........................................................................................

działającym na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS............................................................... w.................................................

/ lub zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: …………., REGON:  ……………, zamieszkałym w ............................................................................ ,

reprezentowanym przez  : ...............................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Czyszczenie przepustów drogowych, obiektów mostowych i konserwacja rowów w Tarnowskich   Górach w 2019 r.”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i usług związanych z bieżącą konserwacją  i czyszczeniem przepustów  drogowych, obiektów mostowych i rowów odprowadzających wody opadowe  w zakresie określonym w załączniku do umowy.

Zamówienie publiczne obejmuje:

- Bieżącą konserwację przepustów  drogowych, obiektów mostowych,  w  tym:

- Czyszczenie powierzchni betonowych pionowych i poziomych z zanieczyszczeń przez ręczne czyszczenie wraz z malowaniem,

- Skucie, oczyszczenie skruszonego betonu wraz z odtworzeniem (ściany czołowe, spoiny),

- Umacnianie skarp i dna rowu w rejonie części przelotowej przepustu,

- Wykopy ręczne rowów i kanałów,

- Wymiana  elementów rurowych (rury PCV)  przepustów,

- Czyszczenie przepustów drogowych i obiektów mostowych polegające na:

- Oczyszczeniu obiektów z naniesionego materiału zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci oraz innych zanieczyszczeń,

- Zebraniu zanieczyszczeń, wywiezieniu oraz utylizacji,

- Oczyszczeniu obiektów ręcznie lub za pomocą specjalistycznego sprzętu. Wykaz sprzętu i urządzeń jakim powinien wykazać się Wykonawca znajduje się w SST, która jest załącznikiem do niniejszego zamówienia,

- Właściwym oznakowaniu i zabezpieczeniu terenu na czas prowadzenia robót.

- Konserwację rowów odprowadzających wody opadowe polegającą na:

- Wykoszeniu obustronnym skarp na szerokości ok. 1,0 m od górnej krawędzi skarpy wraz                   z koniecznym uzupełnieniem umocnienia skarp,

- Wyczyszczeniu dna rowu z około 20 cm zamulenia wraz z obustronnym poszerzeniem koryta,

- Wycince krzewów i samosiejek z dna rowu, skarp zewnętrznych i wewnętrznych, poboczy (jak najniżej powierzchni gruntu) oraz ścięcie zawyżonych poboczy od strony drogi,

- Usunięciu naniesionego materiału zanieczyszczającego zalegającego w korycie rowów,

- Zebraniu zanieczyszczeń, wywiezieniu i utylizacji,

- Wyczyszczenie rowów należy dokonać ręcznie lub za pomocą specjalistycznego sprzętu,

- Właściwym oznakowaniu i zabezpieczeniu terenu na czas prowadzenia robót.

2. Czyszczenie obiektów i konserwację rowów należy przeprowadzić wg wskazań Zamawiającego.

3. Termin rozpoczęcia wykonywania umowy ustala się od dnia podpisania umowy.

4. Termin zakończenia realizacji  umowy: 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy:

a) jest świadomy warunków w jakich będzie wykonywany przedmiot zamówienia,

b) przystąpił do umowy stwierdzając, iż warunki na terenie prowadzonych robót,  jak również zakres

i rodzaj usług  oraz dostępne środki i infrastruktura czynią możliwym ich realizację.

§ 3

- Łączne wynagrodzenie Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty wynikającej z formularza ofertowego,    tj.:

netto ........................ zł  (słownie zł: ..................................................................)

brutto ........................zł (słownie zł: ..................................................................)

w tym należny podatek VAT (w wymiarze 23%).

2.  Strony ustalają , że  podstawą do wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie stawka

jednostkowa wyliczone wg cen jednostkowych ujętych w poniższej tabeli.

| 1.1 | Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych i poziomych. Cena jednostkowa zawiera następujące koszty: - koszty oczyszczenia powierzchni, - koszty transportu, - koszty jednorazowe sprzętu. Przewidywany zakres robót - do 50 m2 | 50 | m2 | ..................... zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Przygotowanie podłoża - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej. Cena jednostkowa zawiera następujące koszty: - koszty przygotowania podłoża, - koszty transportu, - koszty zakupu materiałów, - koszty jednorazowe sprzętu. Przewidywany zakres robót - do 50 m2 | 50 | m2 | ..................... zł |
| 1.3 | Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych – malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych. Cena jednostkowa zawiera następujące koszty: - koszty malowania powierzchni betonowych, - koszty transportu, - koszty zakupu materiałów, - koszty jednorazowe sprzętu. Przewidywany zakres robót - do 50 m2 | 50 | m2 | ..................... zł |
| 2.1 | Mechaniczne rozebranie konstrukcji mostowych żelbetowych (skruszone, odspojone elementy betonowe ścian czołowych przepustów). Cena jednostkowa zawiera następujące koszty: - koszty mechanicznego usunięcia odspojonych elementów betonowych, - koszty transportu, - koszty jednorazowe sprzętu. Przewidywany zakres robót - do 2 m3 | 2 | m3 | ..................... zł |
| 2.2 | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km. Cena jednostkowa zawiera następujące koszty: - koszty załadunku i wyładunku, - koszty transportu, - koszty jednorazowe sprzętu. Przewidywany zakres robót - do 2 m3 | 2 | m3 | ..................... zł |
| 2.3 | Koszty składowania gruzu na wysypisku. Cena jednostkowa zawiera następujące koszty: - koszty transportu, - koszty jednorazowe sprzętu. Przewidywany zakres robót - do 2 m3 | 2 | m3 | ..................... zł |
| 2.4 | Deskowanie tradycyjne murków Cena jednostkowa zawiera następujące koszty: - koszty transportu, - koszty zakupu materiałów, - koszty jednorazowe sprzętu. Przewidywany zakres robót - do 20 m2 | 20 | m2 | ..................... zł |
| 2.5 | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie – ściana czołowa, skrzydełka, pręty średnicy 12 mm ze stali AIIIN Cena jednostkowa zawiera następujące koszty: - koszty przygotowania i montażu zbrojenia, - koszty transportu, - koszty zakupu materiałów, - koszty jednorazowe sprzętu. Przewidywany zakres robót - do 150 kg | 150 | kg | ..................... zł |
| 2.6 | Betonowanie powierzchni ścian czołowych (B15). Cena jednostkowa zawiera następujące koszty: - koszty betonowania powierzchni ścian czołowych, - koszty transportu, - koszty zakupu materiałów, - koszty jednorazowe sprzętu. Przewidywany zakres robót - do 3 m3 | 3 | m3 | ..................... zł |
| 3.1 | Umacnianie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x8 na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 5 cm. Cena jednostkowa zawiera następujące koszty: - koszty umocnienia skarp i dna rowu - koszty transportu, - koszty zakupu materiałów, - koszty jednorazowe sprzętu. Przewidywany zakres robót - do 50 m2 | 50 | m2 | ..................... zł |
| 4.1 | Oczyszczenie przepustów z namułu. Cena jednostkowa zawiera następujące koszty: - koszty oczyszczenia z naniesionego materiału zanieczyszczającego, - koszty transportu, - koszty jednorazowe sprzętu. Przewidywany zakres robót - do 500 mb | 500 | mb | ..................... zł |
| 4.2 | Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu. Cena jednostkowa zawiera następujące koszty: - koszty wykoszenia obustronnego skarp, - koszty wycinki krzewów i samosiejek z dna rowu, skarp, - koszty usunięcia naniesionego materiału w korycie rowów, - koszty transportu, - koszty jednorazowe sprzętu. Przewidywany zakres robót - do 600 mb. | 600 | mb | .................... zł |
| 5.1 | Wykopy ręczne rowów i kanałów do głębokości 1,0 m Cena jednostkowa zawiera następujące koszty: - koszty robocizny przy wykopach, Przewidywany zakres robót - do 15 m3 | 15 | m3 | ..................... zł |
| 5.2 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, ziemia z przerzutu na odległość do 3 m Warstwy grubości do 20 cm z zagęszczeniem ubijakami ręcznymi Cena jednostkowa zawiera następujące koszty: - koszty robocizny przy zasypywaniu wykopów, - koszty jednorazowe sprzętu Przewidywany zakres robót - do 25 m2 | 25 | m2 | ..................... zł |
| 6.1. | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej, łączonych kielichowo, rury średnicy od 200 mm do 500 mm Cena jednostkowa zawiera następujące koszty: - koszty ułożenia rurociągów, - koszty transportu, - koszty zakupu materiałów, - koszty jednorazowe sprzętu. Przewidywany zakres robót - do 6 mb | 6 | mb | ..................... zł |

2.   Kwota wynagrodzenia brutto zawiera w szczególności:

- wartość robót określonych w przedmiocie zamówienia

oraz inne koszty, takie jak:

- koszty oznakowania i zabezpieczenia terenu robót,

- koszty wywozu, składowania i utylizacji materiałów zanieczyszczających przepusty

drogowe, obiekty mostowe i rowy,

- koszty związane z uporządkowaniem terenu po zakończeniu usług,

- koszty zorganizowania i utrzymania zaplecza usług (woda, energia elektryczna, telefon,

dozorowanie usług).

§ 4

1.    Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami wynikającymi

z obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej oraz SST.

2.    Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren, na którym prowadzone będą roboty,

a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osobom trzecim.

3.    Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość i bezpieczeństwo robót.

4.    Na żądanie Zamawiającego Wykonawca robót jest zobowiązany okazać dowód wywozu

i utylizacji poszczególnych materiałów odpadowych (potwierdzenie przyjęcia materiałów

odpadowych przez właściwy zakład utylizacji odpadów).

5.    Wykonawca zapewnieni odpowiedni sprzęt budowlany i personel do wykonania przedmiotu

zamówienia.

6.    Wykonawca zobowiązuje się  do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

7.    Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany jest do  przestrzegania przepisów

prawnych w szczególności wynikających z następujących ustaw: ustawy z dn. 27.04.2001 r.  Prawo

ochrony środowiska (Dz. U. 2016 r.  poz. 672), ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.

poz. 21 z późn. zm.).

§ 5

1.   Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym stwierdzenie, że przedmiot umowy został wykonany

zgodnie z warunkami umowy. W razie stwierdzenia nienależytego wykonania umowy

Zamawiający określi, na czym polega nienależyte wykonanie umowy oraz wezwie Wykonawcę

do usunięcia  wad stwierdzonych przy odbiorze, w wyznaczonym terminie.

§ 6

1.  Dopuszcza się rozliczenie częściowe robót.

2.  Strony postanawiają, że rozliczenie częściowe za wykonanie przedmiotu zamówienia (zlecenia)

będzie dokonywane  po odbiorze  robót stwierdzającym jego należyte wykonanie.

3. Podstawę wystawienia faktury i  zapłaty wynagrodzenia,  stanowić będzie protokół odbioru robót, stwierdzający należyte wykonanie zlecenia oraz inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie obowiązków umownych sporządzone przez Wykonawcę tj.: obmiar robót, kosztorys powykonawczy wg cen jednostkowych (§3 pkt 2), szkice sytuacyjne wykonanych robót z dokładną lokalizacją w pasie drogowym, materiały użyte do wykonania zamówienia oraz dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów.

§ 7

1.   Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu

prawidłowo wystawionej faktury.

2.   Do faktury Wykonawca dołączy  ewentualnie dokumenty, o których mowa  w § 4 ust.4 oraz protokół

odbioru robót.

- Zapłata należności z faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  podany na   fakturze.

- W przypadku udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia, zapłata należności z faktur na rzecz Wykonawcy nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę kopii polecenia przelewu świadczącego          o dokonaniu zapłaty Podwykonawcy, bądź po otrzymaniu pisemnego oświadczenia Podwykonawcy (wg wzoru poniżej) o otrzymaniu wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonany zakres prac.

Wzór „Oświadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy”

Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* W ramach zadania pn.: ……………………………………………………………………. zawarto umowę podwykonawczą nr …………………………………. z dnia……………….…………..… na: wykonanie robót budowlanych* pn.: ……………………………………………………………….……. na: dostawę/usługę/pn.:……………………………………………………………………… Nazwa podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* ………………………………………………………………………………….. Oświadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy* na dzień ……………… biorącego udział w ramach realizacji inwestycji w okresie od ……………… do …..……....………… Oświadczamy, że: do dnia ………………………… otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy* wynagrodzenia za: roboty budowlane/dostawy/usługi* przez nas wykonane i zafakturowane w ramach przedmiotowego zadania. ……………………………… ……………………………… podpis lub podpisy i imienne pieczęcie podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawcy – potwierdzającego dokonanie płatności Niepotrzebne skreślić

5.   Faktura stanowiąca podstawę zapłaty za usługi wymienione w §1 wystawiona będzie na:

Gmina Tarnowskie Góry

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Ul. Piastowska 8

42-600 Tarnowskie Góry

NIP: 645-25-38-184

- Wykonawca oświadcza, że podany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać przekazane wynagrodzenie jest/nie jest* rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje/nie istnieje* możliwość dokonania zapłaty mechanizmem podzielonej płatności.”

*niepotrzebne skreślić

§ 8

- Podstawą do podjęcia wszelkich robót przez Wykonawcę będzie zlecenie wystawione każdorazowo przez Zamawiającego, w którym będzie określony zakres oraz termin wykonania robót związanych z realizacją niniejszej umowy.

- W przypadku konieczności wykonania roboty związanej z czyszczeniem obiektu po jego przytkaniu lub zanieczyszczeniu  na skutek np. obfitych opadów deszczu i powstaniem  zagrożenia podtopienia lokalnego, Wykonawca obowiązany jest przystąpić do wykonania usługi niezwłocznie, nie  później niż w czasie 24 godzin od momentu otrzymania informacji o powstaniu zagrożenia.

- Zamawiający każdorazowo po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót, będzie dokonywał odbioru wykonanego zakresu, co zostanie odnotowane w protokole odbioru robót.

- Podstawą wystawienia faktury i rozliczenia z Wykonawcą,  stanowić będą protokoły odbioru robót stwierdzające bezusterkowe wykonanie całości robót lub ich części.

- Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Pan/i ………………. .

- Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy jest Pan/i ………………… .

§ 9

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200000,00 zł.

§ 10

1.Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody w związku z wykonywaniem robót. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich skierowanych przeciw Zamawiającemu związanych z takimi szkodami, Wykonawca zobowiązany jest do ich wyrównania i zwolnienia Zamawiającego                               z odpowiedzialności za te szkody.

2.Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego         z wszelkiej odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków bezpośrednio lub pośrednio związanych z wykonywaniem robót, powstałych w wyniku uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym              i długotrwałą chorobą którejkolwiek osób zatrudnionych przez Wykonawcę, utraty lub uszkodzenia majątku.

§11

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie ( bez udziału podwykonawcy)

albo

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części  robót podwykonawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej oraz pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.  Wykonawca jest zobowiązany zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji danego zakresu przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinien w szczególności zawierać:

a)	Zakres robót powierzony Podwykonawcy,

b)	Kwotę wynagrodzenia dla Podwykonawcy,

c)	Zasady odbioru i warunki płatności wynagrodzenia za wykonane roboty,

3. Jeżeli zamawiający w terminie do 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy                         z podwykonawcą  lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminu płatności określonego w umowie z podwykonawcą.

5.  Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawcy zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 K.C. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowana przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

6.   Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z wynagrodzenia  przysługującego

Wykonawcy.  Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kwoty zaległości z jego

wynagrodzenia.

7.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne.

§ 12

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 13

1.  Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
       a)   za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości

- 10 %  wartości całego zamówienia brutto określonego w § 3 pkt 1 umowy,

b)  za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy

w wysokości

- 10 %  wartości całego zamówienia brutto określonego w § 3 pkt 1 umowy,

c)   w przypadku braku realizacji zlecenia  z winy Wykonawcy w terminie określonym przez

Zamawiającego zgodnie z §8 pkt 1 umowy za każdy dzień zwłoki w wysokości:

- 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

d)  w przypadku braku realizacji zlecenia  z winy Wykonawcy w terminie określonym przez

Zamawiającego zgodnie z §8 pkt 2 umowy za każdy dzień zwłoki w wysokości:

- 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.

e)  za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym

podwykonawcom – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po

terminie zapłaty wynikającym z umowy o podwykonawstwo.

f)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500,00 zł.

g)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,

lub jej zmiany – w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od 8 dnia od daty jej

zawarcia.

h)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 200,00 zł za

każdy dzień zwłoki, liczony od 8 dnia od daty wniesienia pisemnego sprzeciwu przez

Zamawiającego.

i) za wprowadzenie podwykonawcy  na teren związany z przedmiotem zamówienia przed

przedstawieniem Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą –

w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

3.   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
       a/   z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

- 10 %  wartości całego zamówienia brutto określonego w § 2 pkt 1 umowy, z zastrzeżeniem art. 145

Ustawy  Prawo  Zamówień Publicznych.

4.    Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony  mogą

dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

5.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
       Kwota ta zostanie odliczona od kwoty przelewu za fakturę na podstawie noty obciążeniowej.

§ 14

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w przypadkach wymienionych w treści Kodeksu cywilnego,

- nie rozpoczęcia , opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy (zlecenia) przez Wykonawcę , dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy (zlecenie) nie będzie realizowany zgodnie z umową, a nie rozpoczęcie, opóźnienie w rozpoczęciu przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w następujących okolicznościach:

- opóźnienia, przerwy w realizacji przedmiotu umowy (zlecenia), dającej podstawę do uzasadnionego przewidywania że przedmiot umowy (zlecenie) nie zostanie zakończony w terminie określonym            w umowie (zleceniu), a opóźnienie, przerwa  w realizacji przedmiotu umowy (zlecenia) nastąpiły               z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- porzucenia, nie kontynuowania zlecenia przez okres 10 dni, uchylania się od prowadzenia prac,               a okoliczności te nastąpiły  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i pomimo wezwania do poprawy, poprawa nie nastąpiła,

- realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny z postanowieniami umowy, SST, obowiązującymi przepisami prawa i pomimo wezwania do poprawy, poprawa nie nastąpiła,

- gdy Wykonawca nie przystąpi  do usunięcia stwierdzonych błędów lub braków, odmówi usunięcia błędów, braków lub innych wad w przedmiocie umowy.

- narażenia Zamawiającego na szkody z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy stronny poddają sądowi właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

§ 17

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załącznik do umowy:

- wykaz przepustów i obiektów mostowych

Zamawiający:							Wykonawca: